附件4

农村住房竣工验收流程图

告知申请。建房村民应当在农村住房竣工验收7个工作日前填写《农村住房竣工验收告知书》（附件2），将验收的时间、地点、验收组名单等报送告知所在地乡镇人民政府。

按照规划和用地审批要求进行整改。整改后再提出用地和规划核实申请。

核实不合格的

形成结论。验收组对农村住房质量作出全面评价，并达成竣工验收是否合格的一致意见。

资料存档。农村住房竣工验收合格后，建房村民应当将竣工资料在15日内报村民委员会，由村民委员会统一报乡镇人民政府存档。

验收组应当协商提出解决方法，存在需整改情形的，应依法整改合格后，重新组织竣工验收。

整改合格后

意见不一致的

竣工验收组履行各方陈述、查阅资料、实地查验三大程序